### **Sprint 1: Preparación y primeras funcionalidades**

**Duración:** Lunes 24 a Martes 25 (finaliza el martes)

**Objetivos:** ✅ Diseñar el diagrama ER (Modelo Entidad-Relación).  
✅ Crear el script SQL con tablas y datos de prueba.  
 ✅ Configurar el proyecto en Java con Maven.  
 ✅ Crear la conexión a MySQL mediante JDBC.  
 ✅ Implementar CRUD completo de **Salas**.  
 ✅ Implementar CRUD completo de **Empleados**.

### **Sprint 2: Funcionalidades finales y entrega**

**Duración:** Miércoles 26 a Viernes 27 antes de las 17:00

**Objetivos:** ✅ Implementar CRUD de **Reservas**.  
✅ Validar los conflictos de reservas para evitar dobles reservas.  
 Crear al menos 5 pruebas unitarias con JUnit.  
 ✅ Realizar el diagrama ER en formato imagen (par a entregar).  
✅ Preparar el documento Scrum completo.  
 ✅ Subir todo el proyecto a GitHub con README y documentación.